PACOTE DE DECISÃO E ARQUITETURA

Gate 0 — Fundação

API Management Tax

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Documento | AMT-G0-DEC-001 |
| Versão | 0.1 — proposta para aprovação condicionada |
| Data | 14 de agosto de 2026 |
| Produto | Ferramenta interna corporativa |
| Fase autorizável | Desenvolvimento local do MVP 0 com dados exclusivamente sintéticos |
| Classificação | CONFIDENCIAL — uso interno |

DECISÃO CENTRAL O API Management Tax será tratado no primeiro ciclo como ferramenta interna corporativa. A arquitetura preservará isolamento por tenant e capacidade de evolução, sem assumir obrigações comerciais de uma oferta SaaS.

LIMITE DE AUTORIZAÇÃO Este pacote não produz efeito autorizativo até a assinatura das concordâncias obrigatórias e a ratificação final do CFO. Mesmo após assinado, não autoriza produção, dados tributários reais, pareceres privilegiados, integrações corporativas nem acesso externo.

Minuta para CFO, Management Tax, Jurídico, Segurança, TI e Auditoria

# 0. Controle do documento

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Proprietário | Management Tax |
| Sponsor | CFO Regional |
| Aprovadores mínimos | Concordâncias de Management Tax, Jurídico, Segurança, TI/Plataforma e Auditoria; ratificação final do CFO |
| Propósito | Registrar decisões de fundação, limites de autorização, arquitetura de referência e evidências para iniciar o MVP 0. |
| Relação documental | Complementa API_Management_Tax_Especificacao_Consolidada.docx, v0.1 de 14/08/2026, e API_Management_Tax_Seguranca_Governanca_Auditabilidade.docx, v0.1 de 14/08/2026. |
| Regra de conflito | Prevalecem lei, obrigação contratual, política corporativa e decisão formal do aprovador competente. |

## 0.1 Estado da decisão

| Resultado | Alcance | Condição |
| --- | --- | --- |
| PROPOSTA — NÃO EFETIVA | Desenvolvimento local e testes do MVP 0 | Somente após concordâncias obrigatórias e ratificação do CFO; dados sintéticos; sem produção |
| BLOQUEADO | Dados reais e piloto operacional | Somente após Gate 2, revisão de privilege e autorização dos responsáveis |
| BLOQUEADO | Uso produtivo | Somente após Gate 7 e aceite formal do risco residual |

## 0.2 Como usar este pacote

- Até que o registro de aprovação esteja completo, este documento é proposta de decisão e não autoriza iniciar desenvolvimento.

- Os aprovadores devem aceitar, rejeitar ou alterar cada ADR e cada pendência aberta.

- Uma decisão ainda não aprovada permanece proposta; silêncio ou início de desenvolvimento não equivalem a aprovação.

- Toda alteração posterior deve atualizar versão, responsável, data, justificativa e impacto nos gates.

- Evidências devem ser armazenadas no repositório governado, vinculadas ao requisito correspondente.

# 1. Síntese executiva

O Gate 0 estabelece as condições mínimas para que o API Management Tax avance de documentação para desenvolvimento controlado. O produto será uma ferramenta interna corporativa destinada a organizar jurisdições, escritórios, decisões, riscos e evidências, sem substituir profissionais habilitados nem emitir conclusão jurídica autônoma.

A aprovação proposta é deliberadamente limitada ao MVP 0 em ambiente local ou de desenvolvimento isolado. O conjunto inicial inclui identidade federada, perfis, jurisdições, tiers, escritórios, classificação da informação, contexto de tenant e auditoria. Todo dado deve ser fictício ou sintético.

Três escolhas produtivas permanecem pendentes: provedor e configuração final de identidade, hospedagem/cofre de segredos e parâmetros definitivos de recuperação e retenção. O desenvolvimento pode avançar com contratos de integração e adaptadores, mas nenhuma dessas pendências pode ser resolvida informalmente no código.

VEREDITO O Gate 0 está documentalmente preparado para aprovação condicionada, mas permanece não efetivo. São necessárias as concordâncias de Management Tax, Jurídico, Segurança, TI/Plataforma e Auditoria, seguidas da ratificação final do CFO.

## 1.1 Objetivos mensuráveis do Gate 0

- Eliminar ambiguidade sobre o modelo de produto e os limites do primeiro ciclo.

- Definir uma arquitetura testável sem escolher prematuramente fornecedores produtivos.

- Tornar identidade, autorização, isolamento e auditoria requisitos de fundação, não incrementos posteriores.

- Registrar bloqueios claros para dados reais, privilege, integrações e produção.

- Produzir evidências suficientes para iniciar histórias do MVP 0 e a especificação OpenAPI.

# 2. Escopo e premissas aprováveis

## 2.1 Dentro do MVP 0

- Login federado por contrato OIDC ou SAML com o provedor corporativo existente; MFA aplicado pelo provedor.

- Perfis e atribuições de acesso com menor privilégio, segregação de funções e negação por padrão.

- Cadastro versionado de jurisdições, presença operacional, tiers e justificativas.

- Cadastro de escritórios, cobertura por jurisdição, contatos e status de validação.

- Classificação de informação explícita e herdável.

- Contexto obrigatório de tenant e políticas PostgreSQL RLS para dados segregados.

- Trilha de auditoria append-only para autenticação, acesso, alteração, exportação e administração.

- Ambiente local reproduzível com Docker, PostgreSQL, Prisma ORM/Migrate e massa sintética.

## 2.2 Fora da autorização deste Gate 0

- Dados tributários reais, documentos de clientes, credenciais produtivas ou cópias de bancos corporativos.

- Parecer jurídico integral ou material potencialmente privilegiado.

- Integrações reais com ERP, identidade, contratos, litígios, e-mail ou armazenamento corporativo.

- Uso externo, oferta SaaS, acesso de clientes ou escritórios por contas produtivas.

- Recomendação tributária automática, declaração de vigência legal ou aprovação autônoma por IA.

- Deploy produtivo, operação contínua ou compromisso de SLA externo.

## 2.3 Premissas operacionais

| Premissa | Tratamento |
| --- | --- |
| Produto interno | Confirmada pelo responsável do projeto em 14/08/2026; requer registro formal do Sponsor. |
| Identidade | Reutilizar o IdP corporativo; fornecedor e atributos finais serão mapeados no ADR-002. |
| Tenancy | Um grupo corporativo no piloto, mas tenant_id obrigatório para segregação e evolução. |
| Dados | Somente sintéticos até Gate 2; dados reais exigem aprovação de Segurança, Jurídico e Produto. |
| Privilege | Parecer integral permanece fora; o MVP armazena apenas metadados/referência quando autorizado. |
| Hospedagem | Baseline neutro em fornecedor; produção bloqueada até ADR específico. |

## 2.4 Taxonomia de classificação

| Classe | Ordem | Uso permitido no MVP 0 | Exportação |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚBLICO | 1 — menos restritiva | Somente representações sintéticas de fontes públicas; nenhuma cópia ou dado real | Permitida conforme contrato e auditoria |
| INTERNO | 2 | Metadados operacionais sintéticos | Somente usuário interno autorizado |
| CONFIDENCIAL | 3 | Estrutura e cenários sintéticos que revelem processo interno | Permissão específica, marca, finalidade e prazo |
| RESTRITO | 4 — mais restritiva | Segredos, credenciais e chaves ficam fora do domínio | Bloqueada |

- A classe mais restritiva prevalece; herança ocorre do objeto pai para anexos, exports e eventos derivados.

- Rebaixamento de classe exige Jurídico ou Segurança conforme a natureza, justificativa, aprovador, data e AuditEvent.

- Acesso exige simultaneamente papel, tenant, jurisdição quando aplicável, classe e finalidade compatíveis.

## 2.5 Metadados de parecer e privilege

Privilege é um atributo jurídico ortogonal à classificação da informação, nunca um degrau da escala PÚBLICO–RESTRITO. O campo legal_privilege admite NONE, POTENTIAL, CONFIRMED ou WAIVED. POTENTIAL e CONFIRMED aplicam controles adicionais independentemente da classe; WAIVED somente pode ser definido pelo Jurídico com decisão e evidência próprias.

| Permitido somente após autorização do Jurídico | Proibido no MVP 0 |
| --- | --- |
| reference_id opaco; jurisdição; escritório; data do parecer; categoria de assunto; status de validação; classe; owner; identificador da aprovação jurídica; política de retenção; URI opaca do repositório autorizado | Arquivo ou texto integral; conclusão; tese; recomendação; citação substantiva; resumo livre; e-mail; anexo; OCR; embedding; prompt; conteúdo extraído ou dado que revele a orientação jurídica |

- Inclusão de referência exige aprovação conjunta de Jurídico e Management Tax e permanece bloqueada até o Gate 2.

- O repositório externo, o efeito sobre privilege e a retenção devem ser aprovados por jurisdição antes de qualquer referência real.

# 3. Arquitetura de referência

A arquitetura separa identidade, autorização, domínio, persistência e evidência. Cada camada deve negar acesso quando o contexto necessário estiver ausente e emitir eventos correlacionáveis para operações sensíveis.

| Camada | Responsabilidade | Controle obrigatório |
| --- | --- | --- |
| Usuário e estação | Acesso por navegador ou cliente aprovado | Estação autorizada; sessão curta; nenhuma credencial compartilhada |
| Identidade corporativa | Autenticação, MFA e lifecycle | Federação; grupos/claims mínimos; revogação e trilha do IdP |
| API / gateway | TLS, validação de token, rate limit e correlation_id | Negação por padrão; erros sem vazamento; limites por identidade |
| Autorização | RBAC para função e ABAC para tenant, jurisdição, classificação e contexto | Teste positivo e negativo; decisão auditável |
| Serviços de domínio | Jurisdictions, offices, identity administration e audit query | Validação; idempotência; regras versionadas |
| Persistência | PostgreSQL e Prisma Migrate | tenant_id; RLS forçada; usuário da aplicação sem BYPASSRLS |
| Auditoria | Eventos append-only e evidência de integridade | UTC; actor; resource; before/after seguro; hash e correlation_id |
| Plataforma | Containers, pipeline, segredos, backup e observabilidade | Não root; imagem mínima; cofre; scans; artefato imutável |

## 3.1 Fluxo de confiança

- O usuário autentica no provedor corporativo e recebe token de curta duração.

- A API valida emissor, audiência, expiração, MFA/assurance e identificador da sessão.

- O middleware resolve tenant, função, jurisdição e classificação; contexto incompleto é negado.

- O serviço aplica autorização contextual e validação de domínio antes de consultar ou alterar dados.

- A sessão do banco recebe contexto controlado; RLS filtra linhas independentemente da consulta ORM.

- A operação e seu resultado geram AuditEvent com correlation_id e referência segura de antes/depois.

- Métricas e alertas detectam negações anormais, exportações, falhas de integridade e comportamento suspeito.

## 3.2 Fronteiras de confiança

| Fronteira | Risco | Regra de passagem |
| --- | --- | --- |
| Usuário → identidade | Conta comprometida | MFA; lifecycle; detecção de risco; sem conta compartilhada |
| Identidade → API | Token forjado, expirado ou para outro público | Validação criptográfica completa e claims mínimos |
| API → domínio | Escalada por endpoint | Autorização central e contextual antes de qualquer ação |
| Domínio → banco | Acesso cruzado entre tenants | RLS forçada e contexto definido pela aplicação confiável |
| Sistema → exportação | Exfiltração | Permissão específica, propósito, classificação, marca e auditoria |
| Pipeline → produção | Artefato ou segredo indevido | Aprovação, scans, digest, cofre e ambiente protegido |

# 4. Registros de decisão arquitetural — ADRs

### ADR-001 — Modelo de produto

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Ferramenta interna corporativa no primeiro ciclo. |
| Estado | PROPOSTO — não efetivo até concordâncias obrigatórias e ratificação do Sponsor. |
| Racional | Atende à governança regional sem introduzir contratos, billing, suporte externo ou tenancy comercial. |
| Consequência | Não haverá acesso de clientes ou escritórios produtivos no MVP 0; evolução futura exige novo ADR e revisão de risco. |
| Aprovador/vigência | CFO/Sponsor; vigente somente após registro de assinatura e data. |

### ADR-002 — Identidade federada e MFA

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Usar o provedor corporativo existente por OIDC preferencialmente, ou SAML quando obrigatório; proibir senha local para contas humanas. |
| Estado | PROPOSTO — não efetivo; provedor, claims, grupos e lifecycle pendentes de TI/Segurança. |
| Racional | Centraliza MFA, revogação, joiner/mover/leaver e evidências de autenticação. |
| Consequência | O desenvolvimento usa um adaptador de identidade e um emissor local sintético; integração real permanece bloqueada. |
| Aprovador/vigência | Segurança e TI concordam; CFO ratifica; vigente somente após assinatura e data. |

### ADR-003 — Isolamento por tenant e PostgreSQL RLS

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Todo dado segregável terá tenant_id não nulo; RLS será forçada no PostgreSQL e complementada por autorização contextual. |
| Estado | PROPOSTO — requisito não dispensável após ratificação. |
| Racional | Evita que erro de consulta, ORM ou endpoint exponha registros de outro escopo. |
| Consequência | Migrações, índices, chaves únicas, testes e auditoria devem incluir tenant; BYPASSRLS é proibido para a aplicação. |
| Aprovador/vigência | Segurança concorda; TI/Engenharia responde pela implementação; CFO ratifica. |

### ADR-004 — Auditoria como domínio independente

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Eventos sensíveis serão append-only, correlacionáveis e protegidos por evidência de integridade. |
| Estado | PROPOSTO — requisito não dispensável após ratificação. |
| Racional | Logs operacionais não comprovam decisão, autorização, alteração nem cadeia de reliance. |
| Consequência | Correções geram novos eventos; acesso e exportação da trilha também são auditados; segredos nunca entram no payload. |
| Aprovador/vigência | Auditoria e Segurança concordam; CFO ratifica; vigente somente após assinatura e data. |

### ADR-005 — Baseline portável de plataforma e segredos

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Desenvolvimento em containers não root, configuração externa e interface de cofre; fornecedor produtivo não será codificado no domínio. |
| Estado | PROPOSTO — baseline de desenvolvimento pendente de ratificação; hospedagem e cofre produtivos pendentes. |
| Racional | Permite avançar sem transformar uma escolha não aprovada em dependência estrutural. |
| Consequência | Deploy produtivo é bloqueado até ADR de hospedagem, regiões, custos, chaves e responsabilidades operacionais. |
| Aprovador/vigência | Segurança e TI/Plataforma concordam; CFO ratifica; vigência limitada ao desenvolvimento. |

### ADR-006 — Dados sintéticos e privilege

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Até o Gate 2, somente dados sintéticos. Parecer integral e material potencialmente privilegiado ficam fora do sistema. |
| Estado | PROPOSTO — requisito não dispensável após ratificação. |
| Racional | Reduz exposição regulatória e evita perda de privilege antes de parecer jurídico por jurisdição. |
| Consequência | Fixtures devem ser manifestamente fictícias; anexos reais, dumps, e-mails e credenciais são proibidos. |
| Aprovador/vigência | Jurídico, Segurança e Management Tax concordam; CFO ratifica; vigente somente após assinatura e data. |

# 5. Modelo lógico do MVP 0

| Entidade | Finalidade e campos mínimos | Controles |
| --- | --- | --- |
| Tenant | tenant_id, nome interno, estado, criado_em | Raiz de segregação; alteração restrita |
| UserIdentity | user_id, subject_id, issuer, e-mail corporativo, estado, last_seen | Sem senha local; unique(issuer, subject_id); PII mínima |
| UserTenantMembership | tenant_id, user_id, estado, início/fim, requested_by, approved_by | FK composta; requester ≠ approver; sem tenant implícito |
| AccessRequest | tenant_id, user_id, role, jurisdictions, max_class, allowed_purposes, motivo, validade, requester, approvers, estado | Dupla aprovação quando privilegiado; expiração; AuditEvent |
| RoleAssignment | tenant_id, user_id, role, jurisdiction_id opcional, max_class, allowed_purposes, início/fim, approved_by | Derivada de AccessRequest; FK para membership; revogável |
| Jurisdiction | tenant_id, código, nome, presença, moeda, idioma, status | RLS; versão; owner |
| TierVersion | tenant_id, jurisdiction_id, tier, justificativa, vigente_de/até, aprovador | FK composta no mesmo tenant; histórico imutável |
| Office | tenant_id, firma, estado, classificação, contatos mínimos | RLS; minimização; classificação |
| OfficeCoverage | tenant_id, office_id, jurisdiction_id, escopo, início/fim, status | FKs compostas no mesmo tenant; conflito detectável |
| InformationClass | código PÚBLICO/INTERNO/CONFIDENCIAL/RESTRITO, regras de acesso, retenção e exportação | Política central versionada |
| PrivilegeMarker | resource_type/id, legal_privilege, jurisdiction_id, legal_approval_id, vigência | Ortogonal à classe; alteração exclusiva do Jurídico |
| PurposeCode | OPERATE_TAX, REVIEW_TAX, AUDIT, SECURITY_INVESTIGATION, PLATFORM_ADMIN, EXECUTIVE_REPORTING | Vocabulário fechado e versionado |
| AuditEvent | event_id, occurred_at_utc, actor, tenant, resource, action, result, correlation_id, prev_mac, integrity_mac, key_version | Append-only; writer dedicado; sem segredo |
| AccessReview | tenant_id, período, escopo, reviewer, achados, decisão, concluído_em | RLS; evidência de revisão periódica |

## 5.1 Invariantes

- Entidade sujeita a segregação não pode existir sem tenant_id.

- Tier, cobertura e atribuição de acesso são temporais; alterações não apagam o histórico.

- A aplicação nunca aceita tenant_id fornecido pelo cliente como autoridade suficiente; o contexto deriva da identidade e da autorização.

- AuditEvent não pode ser atualizado nem excluído pelo usuário da aplicação.

- Toda operação administrativa exige motivo controlado, aprovador quando aplicável e correlation_id.

- Classificação mais restritiva prevalece quando objeto, anexo e contexto divergirem.

## 5.2 Semântica de tenant

- No piloto, Tenant representa uma unidade corporativa isolada; Tenant A e Tenant B são partições sintéticas usadas para provar isolamento.

- A identidade autenticada não recebe acesso por existir no IdP: ela precisa de UserTenantMembership ativo e RoleAssignment válido.

- Um usuário pode pertencer a mais de um tenant somente por memberships independentes e aprovados; não existe tenant global implícito.

- Um header ou parâmetro de tenant pode selecionar entre memberships válidos, mas nunca concede autoridade. A API resolve e valida o contexto no servidor.

- Acesso cruzado excepcional não existe no MVP 0; suporte futuro exigirá papel específico, dupla aprovação, prazo, finalidade e trilha separada.

- FKs e unicidades compostas incluem tenant_id para impedir OfficeCoverage, TierVersion ou RoleAssignment entre tenants.

## 5.3 Contrato PostgreSQL RLS e Prisma

| Elemento | Decisão técnica mínima |
| --- | --- |
| Papéis | app_migrator altera schema e não atende requisições; app_runtime não possui BYPASSRLS; app_audit_writer insere eventos e não atualiza/exclui. |
| Políticas | ENABLE ROW LEVEL SECURITY e FORCE ROW LEVEL SECURITY em toda tabela segregada; USING e WITH CHECK validam tenant_id. |
| Contexto | Cada operação abre transação e aplica set_config('app.tenant_id', valor_validado, true); nenhum contexto persiste fora da transação. |
| Pooling | Checkout não confia em estado anterior; reset e teste de ausência de contexto são obrigatórios; falha de contexto nega acesso. |
| Prisma | Acesso segregado ocorre dentro de wrapper transacional único; query fora do wrapper falha; migração não usa app_runtime. |
| Teste | Tenant A/B por tabela, leitura por ID conhecido, INSERT/UPDATE cruzado, ausência de contexto, pooling reutilizado e regressão após migração. |

## 5.4 Integridade da auditoria

- Um writer dedicado cria cada evento com prev_mac, integrity_mac autenticado e key_version; hash sem chave não é evidência suficiente contra agente com acesso ao banco.

- A chave vem do cofre, é separada do banco e rotacionável; o ambiente local usa chave sintética explicitamente não produtiva.

- Update e delete são negados ao writer e ao runtime; correção produz evento compensatório vinculado ao original.

- Um verificador independente recalcula a cadeia e registra resultado; produção exige ancoragem periódica do digest em destino externo imutável ou serviço corporativo de segurança.

- Leitura, verificação e exportação da trilha são funções distintas e também geram eventos.

# 6. Modelo de acesso

Legenda: A = administrar; E = editar; L = ler; X = exportar controladamente; — = sem acesso. Toda permissão continua sujeita a tenant, jurisdição, classificação, finalidade e estado do registro.

| Perfil | Jurisd./tiers | Escritórios | Usuários/acessos | Auditoria | Configuração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management Tax | E | E | L | L | L |
| Tax Reviewer | L | L | — | L | — |
| Platform Admin | — | — | A | L | A |
| Security Admin | L | L | A | L/X | A |
| Auditor | L | L | L | L/X | L |
| Executive Reader | L | L | — | — | — |

## 6.1 Políticas executáveis mínimas

| Subject | Action | Resource | Condições cumulativas | Resposta de negação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Management Tax | read/write | Jurisdiction, TierVersion, Office, OfficeCoverage | membership ativo; mesmo tenant; jurisdição no escopo quando restrita; classe ≤ autorização | 403 para ação; 404 para ID fora do tenant |
| Management Tax | read | RoleAssignment | mesmo tenant; sem segredo técnico; finalidade administrativa | 403 |
| Tax Reviewer | read | Jurisdiction, Office | mesmo tenant; jurisdição atribuída; max_class ≥ classe; purpose REVIEW_TAX | 404 para ID fora do escopo |
| Tax Reviewer | read | AuditEvent | somente eventos do próprio fluxo; sem before/after restrito | 403 |
| Platform Admin | admin | Configuração técnica e identidade técnica | janela/justificativa; sem conteúdo fiscal; concessão privilegiada válida | 403 e alerta |
| Security Admin | read/export | AuditEvent e metadados | purpose SECURITY_INVESTIGATION; export aprovado; legal_privilege NONE por padrão | 403 e alerta |
| Auditor | read/export | Registros e AuditEvent | escopo e período aprovados; finalidade de auditoria; export marcado e temporário | 403 |
| Executive Reader | read | Visões consolidadas | mesmo tenant; purpose EXECUTIVE_REPORTING; classe diferente de RESTRITO; legal_privilege NONE | 403 |

Sem identidade válida: 401. Recurso identificado por ID que pertença a outro tenant ou jurisdição invisível: 404. Identidade válida no escopo, mas sem permissão para a ação: 403. A OpenAPI deve aplicar essa regra uniformemente.

## 6.2 Ciclo de concessão, revogação e revisão

| Etapa | Responsável | Regra executável |
| --- | --- | --- |
| Solicitar | Management Tax ou gestor autorizado | Criar AccessRequest com tenant, papel, jurisdições, max_class, allowed_purposes, motivo e expiração; não cria acesso. |
| Aprovar acesso de negócio | Owner Management Tax | Approver diferente do requester; confirma necessidade, jurisdição, classe e finalidade. |
| Aprovar papel privilegiado | Security Admin + owner de negócio | Dupla aprovação obrigatória para Platform Admin, Security Admin, exportação ou classe RESTRITO. |
| Conceder | Serviço de identidade | Somente AccessRequest APPROVED gera Membership/RoleAssignment; serviço não pode autoaprovar. |
| Revogar | Owner, Security Admin ou lifecycle do IdP | Revogação imediata, motivo, actor e AuditEvent; sessões e cache de autorização são invalidados. |
| Revisar | Owner + Segurança | Revisão trimestral e por mudança de função; acesso expirado ou sem owner é removido, nunca renovado silenciosamente. |

A autorização avalia role, membership, jurisdiction_id, max_class e purpose_code. A finalidade é escolhida em vocabulário fechado, deve estar em allowed_purposes do RoleAssignment e é registrada no AuditEvent; texto livre não concede finalidade.

## 6.3 Regras transversais

- Negação por padrão; nenhuma função implica acesso global por conveniência.

- Platform Admin mantém infraestrutura, mas não recebe automaticamente conteúdo tributário.

- Security Admin pode investigar eventos e metadados sem obter parecer privilegiado por padrão.

- Auditor possui leitura controlada; exportação exige propósito, prazo, marca, autorização e evento de auditoria.

- Atribuição privilegiada é temporária, justificada, revisada e incompatível com autoaprovação.

- Acesso de escritório externo permanece fora do MVP 0 produtivo.

## 6.4 Testes mínimos de autorização

| Cenário | Resultado esperado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Sem identidade | 401 e nenhum dado | Teste de contrato e evento de negação |
| Identidade sem papel | 403 e nenhum dado | Teste automatizado |
| Tenant A tenta ler Tenant B | Nenhuma linha, inclusive por ID conhecido | Teste API + banco/RLS |
| Jurisdição fora do escopo consultada por ID | 404 e nenhum dado | Teste de política e anti-enumeração |
| Platform Admin tenta conteúdo fiscal | Negado sem concessão separada | Teste de segregação |
| Exportação sem permissão | Negada e auditada | Teste funcional e AuditEvent |

# 7. Threat model inicial

| ID | Ameaça | Controle preventivo/detectivo | Residual | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Acesso cruzado entre tenants | Contexto confiável; RLS forçada; chaves compostas; testes A/B; alerta de negação anormal | Médio | 2 |
| T-02 | Escalada de privilégio | RBAC+ABAC; segregação; concessão temporária; revisão; trilha | Médio | 1–2 |
| T-03 | Adulteração da auditoria | Writer dedicado; MAC encadeado; chave externa; verificador; ancoragem externa em produção | Médio | 2 |
| T-04 | Segredo em Git, imagem ou log | Cofre; scanners; rotação; redaction; imagem mínima | Médio | 3 |
| T-05 | Token roubado ou IdP comprometido | MFA; sessão curta; validação completa; revogação; detecção | Médio/alto | 1 |
| T-06 | Exportação ou consulta em massa | Permissão específica; limites; marca; purpose binding; alertas | Médio | 2 |
| T-07 | Perda de privilege | Parecer integral fora; classificação; referência externa; aprovação jurídica | Alto até parecer | 0/2 |
| T-08 | Migração destrutiva | Prisma Migrate; PR; banco descartável; expand-contract; forward-fix | Médio | 3 |
| T-09 | Dependência comprometida | Lockfile; SCA; SBOM; assinatura/digest; atualização governada | Médio | 3/7 |
| T-10 | Uso de dado real em desenvolvimento | Fixtures sintéticas; bloqueio de pipeline; revisão de dataset; DLP quando disponível | Baixo/médio | 2 |

## 7.1 Casos de abuso prioritários

- Usuário altera tenant_id ou jurisdiction_id na requisição para acessar objeto conhecido.

- Administrador técnico consulta dados fiscais sem função de negócio.

- Usuário autorizado exporta volume incompatível com sua finalidade.

- Atacante reutiliza token expirado, de outro audience ou sessão revogada.

- Desenvolvedor conecta Prisma Studio a banco não sintético.

- Migração remove política RLS ou coluna de tenant sem detectar regressão.

- Correção de evento apaga evidência em vez de produzir evento compensatório.

- Documento privilegiado é anexado a registro classificado incorretamente.

## 7.2 Método, ownership e aceite residual

- Severidade combina impacto e probabilidade em quatro níveis: Baixo, Médio, Alto e Crítico; o racional deve acompanhar cada mudança de nível.

- Segurança mantém o registro e define prazo técnico; o owner de negócio responde pelo tratamento no domínio afetado.

- Risco Alto ou Crítico não pode ser aceito apenas por Engenharia. Exige Segurança, owner de negócio e CFO; privilege exige também Jurídico.

- Aceite residual possui justificativa, controles compensatórios, data de expiração e revisão no gate seguinte.

## 7.3 Política executável de dados sintéticos

- Fixtures ficam em diretório identificado, com manifest contendo owner, finalidade, gerador, data e declaração de não derivação de dado real.

- Toda alteração de fixture exige revisão por segundo autor e teste automatizado de padrões de segredo, identificadores e PII.

- O pipeline bloqueia arquivos fora do manifest, dumps, formatos não autorizados, chaves e padrões proibidos; falso positivo requer exceção registrada e temporária.

- Valores canário e nomes obviamente fictícios permitem reconhecer a massa; cópia, anonimização ad hoc ou transformação de produção não são aceitas como dado sintético.

# 8. RACI do Gate 0

R = executa; A = accountable/ratifica; C = consultado; I = informado; C* = concordância formal obrigatória; R* = responsável cuja concordância também é obrigatória.

| Atividade | Mgmt Tax | CFO | Jurídico | Segurança | TI/Eng. | Auditoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de produto | R | A | C | C | I | I |
| Lista de jurisdições e tiers | R | A | C | I | I | I |
| Materialidade e apetite | C | A | C | C | I | I |
| Classificação e privilege | C | I | A/R | C | I | I |
| Identidade e MFA | C | I | I | A | R | I |
| Autorização e RLS | C | I | C | A | R | C |
| Auditoria e evidências | C | I | C | C | R | A |
| Hospedagem e cofre | C | I | C | A | R | I |
| RPO/RTO e retenção | C | A | C | C | R | I |
| Aceite do Gate 0 | R* | A | C* | C* | C* | C* |

Para o aceite do Gate 0, CFO é o ratificador final (A), mas só pode ratificar após concordâncias formais e registradas de Management Tax, Jurídico, Segurança, TI/Plataforma e Auditoria. A concordância da Auditoria sobre o desenho de evidências é condição bloqueadora de eficácia e deve constar no registro de aprovação.

## 8.1 Segregações mínimas

- Quem solicita acesso não aprova a própria concessão privilegiada.

- Quem desenvolve não aprova sozinho o release nem a migração produtiva.

- Quem administra infraestrutura não recebe acesso automático ao conteúdo de negócio.

- Quem publica regra tributária não pode alterar silenciosamente sua evidência histórica.

- Quem investiga incidente preserva evidência e registra toda ação excepcional.

# 9. Recuperação, retenção e descarte

PROPOSTA PROVISÓRIA Os valores abaixo servem apenas para desenvolvimento sintético e planejamento. Parâmetros produtivos dependem de CFO, Jurídico, Segurança e Operações.

| Classe/ambiente | RPO proposto | RTO proposto | Retenção | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento sintético | 24 horas | 1 dia útil | 30–90 dias; recriável | Pode avançar |
| Código e migrações | Por commit | 4 horas | Histórico do repositório | Pode avançar |
| Auditoria de teste | 24 horas | 1 dia útil | 90 dias | Pode avançar |
| Produção | A definir | A definir | Por classe/jurisdição/legal hold | Bloqueado |
| Parecer privilegiado | Fora do MVP | Não aplicável | Definida pelo Jurídico | Bloqueado |

## 9.1 Regras

- Retenção é definida por classe e jurisdição; prazo global não pode reduzir obrigação mais restritiva.

- Legal hold suspende descarte sem alterar a evidência de que o prazo normal expirou.

- Backups obedecem à mesma classificação dos dados de origem e não podem abastecer desenvolvimento.

- Descarte deve ser verificável, auditado e propagado para réplicas, exports e mídias conforme capacidade técnica.

- Teste de restauração deve validar schema, RLS, auditoria, chaves, regras e consistência funcional.

# 10. Evidências e critérios de saída

## 10.1 Matriz de rastreabilidade

Fontes: EC-0.1 = Especificação Consolidada v0.1; SG-0.1 = Especificação de Segurança, Governança e Auditabilidade v0.1, ambas de 14/08/2026.

| Fonte/requisito | Decisão | Evidência | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| EC-0.1 §12–13 — modelo interno e fundação | ADR-001 | G0-E01 | 0 |
| SG-0.1 §4 e SEC-IAM-001/002 — identidade | ADR-002 | G0-E06 + ciclo 6.2 + testes 6.4 | 1 |
| SG-0.1 §5 e SEC-DAT-001 — tenant/RLS | ADR-003 | Contrato 5.2/5.3 + testes A/B | 2 |
| SG-0.1 §6 e SEC-AUD-001/002 — auditoria | ADR-004 | Contrato 5.4 + verificação | 2 |
| SG-0.1 §7–8 e SEC-PLT-002 — plataforma/segredos | ADR-005 | G0-E07 + pipeline | 3 |
| EC-0.1 §10 e SG-0.1 §3 — classificação/privilege | ADR-006 | Taxonomia 2.4/2.5 + G0-E05 | 0/2 |
| SG-0.1 §13 e D-002 — recuperação/retenção | ADR futuro de produção | G0-E08 | 0/5 |

## 10.2 Quadro de evidências

| ID | Evidência | Critério de aceite | Owner | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0-E01 | Modelo de produto | ADR-001 ratificado pelo Sponsor | CFO/Mgmt Tax | Pendente assinatura |
| G0-E02 | Arquitetura de referência | Camadas, fronteiras e fluxos revisados | Eng./Segurança | Proposta pronta |
| G0-E03 | Threat model | Ameaças, controles, residual e gates revisados | Segurança | Proposta pronta |
| G0-E04 | RACI | Owners e segregações aceitos | CFO | Proposta pronta |
| G0-E05 | Classificação/privilege | Classes e regra de parecer aprovadas | Jurídico | Pendente |
| G0-E06 | Identidade | IdP, protocolo, claims, lifecycle e MFA definidos | TI/Segurança | Pendente |
| G0-E07 | Hospedagem/cofre | Região, serviço, chaves, custo e owners definidos | TI/Segurança | Pendente |
| G0-E08 | RPO/RTO/retenção | Valores produtivos aprovados por classe | CFO/Jurídico/Ops | Pendente |
| G0-E09 | Política de dados sintéticos | Fixtures e bloqueios documentados | Produto/Segurança | Proposta pronta |

## 10.3 Definition of Ready para o MVP 0

- ADRs versionados e sem conflito com as especificações anteriores.

- Histórias possuem critérios de autorização positiva e negativa.

- Modelo lógico identifica tenant, classificação, owner e histórico.

- Contratos de AuditEvent e erros estão definidos na OpenAPI.

- Massa sintética identificável e sem derivação de dado real.

- Ambiente local reproduzível e sem credencial produtiva.

- Pendências produtivas permanecem bloqueadas por configuração e pipeline, não apenas por instrução textual.

# 11. Decisões abertas e bloqueios

| ID | Decisão necessária | Responsável | Prazo | Efeito se pendente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Lista real de jurisdições com operação | CFO/Operações | Antes do cadastro real | Usar somente fixtures |
| D-02 | Materialidade numérica | CFO/Board | Antes de gates de negócio | Sem automação de alçada |
| D-03 | Apetite de risco | CFO/Board | Antes de exceções | Negação conservadora |
| D-04 | Classes autorizadas em IA/terceiros | Jurídico/Segurança | Antes do módulo de conhecimento | Integração bloqueada |
| D-05 | Destino de parecer privilegiado | Jurídico | Antes de anexos/referências reais | Parecer fora do sistema |
| D-06 | Sistemas fonte e contratos de integração | TI/Controladoria | Antes de integração | Mocks/adaptadores |
| D-07 | RPO, RTO, retenção e regiões | CFO/Jurídico/Segurança/Ops | Antes de produção | Produção bloqueada |
| D-08 | Owner de cada dado e indicador | Management Tax | Antes de carga real | Sem carga real |
| D-09 | Primeiro scorecard não punitivo | CFO | Antes do MVP 2 | Scorecard não publicado |
| D-10 | Ratificar ferramenta interna corporativa | CFO/Sponsor | Antes de iniciar o MVP 0 | Pacote não efetivo |
| D-11 | IdP, claims, grupos e lifecycle | TI/Segurança | Antes do Gate 1 | Emissor sintético local |
| D-12 | Hospedagem, região e cofre | TI/Segurança | Antes do Gate 3 | Somente local |

APÓS A RATIFICAÇÃO DO GATE 0 As pendências produtivas acima não impedem a criação da OpenAPI, do modelo Prisma inicial, de testes com tenants fictícios e do ambiente Docker local. Antes da ratificação, porém, este pacote não autoriza iniciar o scaffold.

# 12. Plano de execução após aprovação

## 12.1 Primeiros 10 dias úteis

- Registrar este pacote e seus ADRs no repositório privado.

- Criar OpenAPI 0.1 com health, identity context, jurisdictions, offices e audit-events.

- Definir schema Prisma do MVP 0 e migração inicial sem dados reais.

- Implementar contexto de tenant, autorização central e política RLS mínima.

- Criar fixtures para Tenant A e Tenant B e testes adversariais de isolamento.

- Definir schema mínimo de AuditEvent e eventos de autenticação, negação e alteração.

- Configurar Docker local não root, healthcheck e PostgreSQL restrito a localhost.

- Adicionar lint, testes, scan de segredo e verificação de migração ao pipeline local/CI.

## 12.2 Critérios para avançar ao Gate 1

- Contrato do IdP e claims aprovado, ainda que testado inicialmente por emissor sintético.

- Matriz de acesso transformada em políticas executáveis e casos de teste.

- Nenhuma rota de negócio funciona sem identidade e contexto válido.

- Atribuições privilegiadas possuem validade, motivo, aprovador e evento de auditoria.

- Documentação de setup não requer segredo produtivo nem dado real.

## 12.3 Próximo artefato

OPENAPI 0.1 O próximo artefato técnico deve transformar este pacote em contratos verificáveis, incluindo autenticação, autorização, paginação, idempotência, erros, correlation_id e schemas do MVP 0.

# 13. Registro de aprovação

A assinatura abaixo confirma apenas o alcance indicado. Alterações de escopo, dados ou ambiente exigem nova avaliação.

| Papel | Nome | Decisão | Data | Condições/observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFO / Sponsor |  | Aprovar / rejeitar / alterar |  |  |
| Management Tax |  | Aprovar / rejeitar / alterar |  |  |
| Jurídico |  | Aprovar / rejeitar / alterar |  |  |
| Segurança |  | Aprovar / rejeitar / alterar |  |  |
| TI / Plataforma |  | Aprovar / rejeitar / alterar |  |  |
| Auditoria |  | Aprovar evidências / alterar |  |  |

## 13.1 Declaração de aceite proposta

Os signatários autorizam a preparação do MVP 0 em ambiente local ou de desenvolvimento isolado, utilizando exclusivamente dados sintéticos, observadas as decisões, restrições e evidências deste pacote. Nenhum signatário autoriza, por este ato, dados reais, parecer privilegiado, integração produtiva, acesso externo ou operação em produção.

## Apêndice A — Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ABAC | Autorização baseada em atributos de identidade, dado e contexto. |
| ADR | Registro versionado de decisão arquitetural e suas consequências. |
| Gate | Portão formal com saída, evidência e aprovadores definidos. |
| IdP | Provedor corporativo de identidade. |
| MVP 0 | Fundação: identidade, perfis, classificação, auditoria, jurisdições, tiers e escritórios. |
| RLS | Row-Level Security do PostgreSQL para restringir linhas pelo contexto confiável. |
| RPO/RTO | Perda de dados tolerada e tempo-alvo de recuperação. |
| Tenant | Unidade organizacional isolada logicamente no sistema. |